2022年心理健康教育中心采购招标需求

1. 招标内容

心理健康教育中心位于我校敬贤1号楼三楼，内部面积约750平，外墙约250平（未扣除窗户）含阅览室、放松室、宣泄室、咨询室、沙盘室、团体活动室、办公室等功能区。

本次招标采购为文化氛围设计方案，设计内容包括：

1. 中心门面、外墙装饰、指示牌等整体设计；
2. 中心内部按功能区进行墙面等文化氛围整体设计；
3. 中心窗户防护栏更新。
4. 要求
5. 报价时提供各设计部位效果图
6. 设计方具备二级设计资质，具备心理室设计相关经验。
7. 中标单位确定后，设计工期为一个月。
8. 设计方案在采购人组织评选确定后，根据采购人要求出效果图、施工图、概算等
9. 工程中标后设计单位需配合施工单位在施工过程中的指导直到工程验收结束
10. 预算及付款
11. 设计费为工程实际建设费用的6.75%（费率4.5\*附加调整系数1.5）
12. 付款：合同签订后预付30%，设计通过评审后付款40%，项目施工完成后付款30%。

其他：项目完工时，能为我处设计一份宣传折页。

四、报价要求

1、报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，报价有效期至2022年3月31日上午9点，报价含税；

 2、报价文件封口未密封盖章及报价文件封面未写项目内容的全部为无效报价；

报价单位：

联系人（联系方式）：

 集美工业学校

 技术联系人：张老师 180 4630 1127

 联系人：方维钦 7790922

 2022年3月25日